|  |
| --- |
|  |
| **PSP2.1** | **Personal Software Process Stages** | **预估耗时（分钟）** | **实际耗时（分钟）** |
| Planning | 计划 | 60 | 30 |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 60 | 30 |
| Development | 开发 | 5700 | 2820 |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 480 | 360 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 480 | 180 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 360 | 60 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 60 |
| · Design | · 具体设计 | 360 | 240 |
| · Coding | · 具体编码 | 1800 | 1200 |
| · Code Review | · 代码复审 | 360 | 120 |
| · Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 1800 | 600 |
| Reporting | 报告 | 360 | 420 |
| · Test Report | · 测试报告 | 120 | 120 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 120 | 120 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 120 | 180 |
|  | 合计 | **6120** | 3270 |